Центр «Мой Бизнес» приглашает к сотрудничеству исполнителей для оказания услуги по обновлению ядра сайта mbrm.ru на платформе 1С-Битрикс (лицензия "Старт")

Просим Вас предоставить коммерческое предложение (согласно Приложению №1 к Техническому заданию) с указанием стоимости услуг. Коммерческое предложение просим направить на адрес электронной почты: prfpp@e-mordovia.ru Вопросы по телефону 8(8342) 24-77-77

 Срок предоставления коммерческого предложения до  12 августа 2024 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Услуги, направленные на создание, доработку и (или) настройку сайта центра «Мой бизнес» в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Техническое задание на обновление ядра сайта mbrm.ru на платформе 1С-Битрикс (лицензия "Старт")

1. Общие сведения

• Цель задачи: Обеспечить безопасность, стабильность и улучшенную производительность сайта mbrm.ru путем обновления ядра, модулей и поддержки современной версии PHP.

2. Задачи проекта

• Обновить ядро 1С-Битрикс до последней стабильной версии.

• Обновить все установленные модули до совместимых версий с новой версией ядра.

• Перевести сайт на работу с последней стабильной версией PHP (рекомендуется минимум PHP 8 или выше).

• Приобрести и активировать продление лицензии 1С-Битрикс для обеспечения доступа к обновлениям и технической поддержке.

• Проверить и отладить работу всех функций сайта после обновлений.

• Обеспечить сохранность всех данных сайта и возможность их восстановления в случае необходимости.

3. Требования к результатам

• Полностью функционирующий сайт на обновленной версии платформы 1С-Битрикс.

• Все модули и расширения должны корректно работать с новой версией ядра.

• Активная и действующая лицензия 1С-Битрикс.

4. Порядок выполнения работ

• Подготовка: создание резервной копии сайта, проверка совместимости модулей, оценка необходимости адаптации кода.

• Обновление PHP: установка и настройка последней версии PHP.

• Обновление лицензии: активация продления лицензии 1С-Битрикс.

• Обновление ядра и модулей: последовательное обновление ядра и всех установленных модулей.

• Тестирование: проверка всех функций сайта, исправление выявленных ошибок.

5. Сроки выполнения

• Общий срок выполнения проекта: 20 рабочих дней.

(на бланке организации)

Директору МКК Фонд поддержки предпринимательства РМ

Е.Н. Калачиной

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на оказание услуг по созданию брендированной продукции Центра «Мой бизнес

Изучив запрос коммерческих предложений на оказание услуг по

____________________________________________________________________________,

(наименование услуги (меры поддержки))

______________________________________________________________________________ (наименование участника закупки)

в лице, _______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в закупке и направляет настоящее коммерческое предложение:

| Полное наименование поставщика |  |
| --- | --- |
| Местонахождение поставщика, контактный тел.,эл. почта, дата рождения (для ИП и самозанятых), паспортные данные (для ИП и самозанятых) |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОГРНИП поставщика |  |
| Цена заключаемого договора (включая НДС/НДФЛ и все взносы/все расходы исполнителя, связанные с оказанием услуг) в руб. |  |
| Дополнительные описания предмета закупки |  |

Если наше коммерческое предложение будет принято, мы берем на себя обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями предмета закупки и условиями, установленными в техническом задании и согласно нашим предложениям.

Должность субъекта МСП		подпись			ФИО руководителя